Kedvezményezett neve: Nemessándorháza Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 8925 Nemessándorháza, Petőfi Sándor utca 1.

Projektazonosító: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-ZA1-2022-00011

A Felhívás kódja és címe: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-ZA1 Belterületi közutak fejlesztése

Pályázat címe: A 274/1, 308, 102 hrsz-ú utak aszfaltburkolatának felújítása Nemessándorházán

Vissza nem térítendő támogatás összege: 38 808 900 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Megvalósítási helyszín: 8925 Nemessándorháza, 274/1, 308, 102 hrsz.

Megvalósítási időszak: 2022.07.01 - 2023.12.31.

A projekt részletes tartalma:

A projekt tárgya Nemessándorháza belterületén található utak leromlott szakaszainak felújítása. A beruházás jogilag a 102 hrsz-ú, a 274/1 hrsz-ú, valamint a 308 hrsz-ú útterületeken valósul meg. A 274/1 hrsz-út a település főutcájába csatlakozó Ady Endre utca, melyen a buszmegálló található. Felújítandó szakasza: 50 m. Erre merőlegesen található a 308 hrsz-ú keskeny út, melyről a saras víz lefolyik a falu központjába. Itt tervezetten 35 m-nyi aszfaltburkolat cseréje valósul meg, ugyanilyen hosszú vízelvezető folyóka beépítéssel és a meglévő rácsos folyóka kiszélesítése. Ezáltal a lefolyó víz megfelelően kerül elvezetésre. Ezen kívül a Polgármesteri Hivatal előtt húzódó 102-es hrsz-út felújítás tervezett 40 m hosszúságban. Itt is a kötő és kopó aszfaltréteg cseréje tervezett, valamint a meglévő nyílt vízelvezető árok lefedésével, kiszélesítésre kerül az út szélessége.

Felhívás szerinti besorolt tevékenységek:

2.1.1.1.a) utak burkolatának és alépítményeinek felújítása, korszerűsítése, átépítése

Nemessándorháza 308, 274/1 és 102 hrsz-ú belterületi utak aszfaltburkolatának felújítása, közlekedésbiztonsági szempontból biztonságossá tétele.

2.1.2.1.1) Akadálymentesítés

A tervezett kiemelt szegélyt, a gyalogos kapcsolatokkal érintett szakaszokon akadálymentes 2 cm-es kiemeléssel kell kialakítani, érintett buszmegálló kialakítása akadálymentes csatlakozással. (274/1 hrsz.)

2.1.2.1.2) Nyilvánosság biztosítása

„ÁÚF 21-27” c. dokumentum 10. fejezete és a Felhívás 6.2. 1) pontja alapján.

2.1.2.2.1) b) csapadékvíz-elvezetés kiépítése, átépítése;

Az aszfaltburkolat építés során a közmű fedlapokat szintre kell emelni.

A 102 hrsz. ingatlanon a forgalombiztonsági beavatkozás során a burkolat szélesség növelésére kerül sor. A tervezett szélesítés során a meglévő nyílt csapadékvíz elvezető árok zárttá tételére kerül sor 28 fm hosszban.

A 308-as hrsz-en a zárt csapadékcsatorna vonalában a burkolatszél vonalában útpadka folyóka építése történik 34 fm hosszban.

Rácsos folyóka beépítés 40 cm szélességben 3 fm.

2.1.2.2.3) Országos közúttal közös vagy önkormányzati tulajdonban lévő belterületi csomópontok kiépítése, átalakítása, felújítása, fejlesztése

A 274/1 és 102 hrsz-út utak csatlakozása a buszforduló, mely aszfaltburkolatának cseréje is a projekt részét képezi.

2.1.2.2. 4) a) A közlekedésbiztonság növelését szolgáló elemek építése, felújítása

A tervezési területen a meglévő burkolatszél vonalvezetését a közlekedésbiztonság növelése érdekében egyenletes vonalvezetéssel, kerül kiépítésre. A burkolatszél vonalában teherbíró

padka építése szükséges.